Sprint Backlog y Retrospectivas

“Proyecto Vértice”

Docente: Rocio Contreras Aguila

Sección: 003D

Integrantes:

- Francisca Ortega

- Masciel Sandoval

- Nicolás Garrido

# Introducción

El proyecto Vértice se desarrolla durante un periodo académico de 16 semanas. Para organizar el trabajo, se consideran cuatro Sprint de cuatro semanas cada uno. Durante el desarrollo se realizan revisiones semanales con la docente, en las cuales el equipo presenta el trabajo realizado, recibe retroalimentación y obtiene los requerimientos para la siguiente entrega.

De esta manera, las actividades solicitadas durante una revisión semanal son desarrolladas durante los días siguientes y presentadas en la revisión de la semana posterior.

# 1. Organización general de los Sprint

| Sprint | Semanas | Enfoque | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 1–4 | Definición, análisis y diseño inicial de Vértice | Finalizado |
| Sprint 2 | 5–8 | Primer incremento funcional y modelamiento de la solución | Finalizado |
| Sprint 3 | 9–12 | Continuidad del desarrollo, documentación y validación | En curso |
| Sprint 4 | 13–16 | Finalización, pruebas y cierre del proyecto | Pendiente |

# 2. Sprint 1 – Definición y diseño inicial

Periodo de trabajo: Semanas 1 a 4
Fecha de inicio: 11 de agosto de 2026
Revisión final: 8 de septiembre de 2026
Estado: Finalizado

### Objetivo del Sprint

- Definir y validar la propuesta inicial de Vértice, desarrollando los principales elementos de análisis, diseño y planificación necesarios para establecer las bases del proyecto.

## 2.1 Cronología del Sprint 1

| Semana | Presentación / revisión al inicio | Trabajo realizado durante la semana | Presentación del trabajo |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 – 11 de agosto | Primera clase y explicación inicial del proyecto de título. | Búsqueda y definición del proyecto. Identificación del contexto y problemática, propuesta de solución, finalidad, beneficiarios, tecnologías, proyección y justificación de su relevancia como proyecto de título. Preparación de presentación de máximo 5 minutos. | Semana 2 |
| Semana 2 – 18 de agosto | Presentación de la propuesta inicial de Vértice. La docente valida la idea y realiza observación respecto al contrato de confidencialidad. | Desarrollo del diagrama de arquitectura, diagramas de casos de uso, prototipo no funcional y definición de la institución donde se pilotará la solución. | Semana 3 |
| Semana 3 – 25 de agosto | Presentación de arquitectura, casos de uso, prototipo y pilotaje. Se recibe retroalimentación principalmente relacionada con la visualización de los diagramas y presentación. | Aplicación de correcciones y comienzo de la preparación de los documentos correspondientes a la primera evaluación, Fase 1. | Semana 4–5 |
| Semana 4 – 1 de septiembre | No se realizó presentación presencial. | Desarrollo, revisión y preparación de los documentos correspondientes a la Fase 1 del proyecto. Preparación del material para la primera evaluación. | Semana 5 |

## 2.2 Sprint Backlog – Sprint 1

| ID | Actividad / entregable | Tareas desarrolladas | Periodo de trabajo | Revisión / entrega | Responsable(s) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP1-01 | Definición inicial de Vértice | Identificar contexto y problemática. definir propuesta. establecer finalidad y beneficiarios. analizar tecnologías y proyección. justificar la relevancia del proyecto. | Semana 1 | Semana 2 | Equipo Vértice | Completado |
| SP1-02 | Presentación inicial | Organizar la información levantada; elaborar PPT; preparar exposición de máximo 5 minutos; presentar propuesta. | Semana 1 | Semana 2 | Equipo Vértice | Completado |
| SP1-03 | Diseño de arquitectura | Definir estructura inicial de la solución y elaborar diagrama de arquitectura. | Semana 2 | Semana 3 | Equipo Vértice | Completado |
| SP1-04 | Casos de uso | Identificar usuarios/actores y elaborar los diagramas de casos de uso correspondientes. | Semana 2 | Semana 3 | Equipo Vértice | Completado |
| SP1-05 | Prototipo no funcional | Diseñar las primeras interfaces y representar visualmente el funcionamiento esperado de Vértice. | Semana 2 | Semana 3 | Equipo Vértice | Completado |
| SP1-06 | Definición del pilotaje | Determinar la institución donde se probará y validará la propuesta. | Semana 2 | Semana 3 | Equipo Vértice | Completado |
| SP1-07 | Ajustes a entregables | Revisar observaciones de la docente y corregir aspectos de visualización de los elementos presentados. | Semana 3 | Semana 4 | Equipo Vértice | Completado |
| SP1-08 | Documentación Fase 1 | Desarrollar, revisar y preparar los documentos requeridos para la primera evaluación. | Semanas 3–4 | Semana 5 | Equipo Vértice | Completado |

## 2.3 Resultado del Sprint 1

Al finalizar el Sprint 1, el equipo logró definir y validar la propuesta inicial de Vértice. Se establecieron el problema, la solución propuesta, los beneficiarios y la orientación tecnológica del proyecto. Además, se desarrollaron los primeros elementos de diseño, incluyendo arquitectura, casos de uso y prototipo no funcional, y se preparó la documentación correspondiente a la primera evaluación del proyecto.

## 2.4 Retrospectiva del Sprint 1

| Aspecto | Resultado |
| --- | --- |
| ¿Qué funcionó bien? | La propuesta de Vértice fue bien recibida durante la primera presentación y permitió continuar con el proyecto sin cambios importantes en su enfoque. El equipo logró responder a las solicitudes semanales y desarrollar dentro de los plazos los primeros elementos de diseño y documentación. |
| ¿Qué dificultades encontramos? | Durante las primeras semanas el trabajo estuvo principalmente orientado a responder a las entregas semanales, sin contar todavía con una documentación formal del Sprint Backlog. También fue necesario realizar correcciones relacionadas con la visualización de algunos diagramas. |
| ¿Qué aprendimos? | La revisión semanal permitió detectar rápidamente aspectos que debían mejorarse y confirmó la importancia de revisar los entregables antes de presentarlos. |
| ¿Qué mejoraremos en el siguiente Sprint? | Organizar de mejor manera las actividades, distribuir responsabilidades con anticipación y mantener un seguimiento más claro de los avances realizados durante cada semana. |

# 3. Sprint 2 – Primer incremento funcional de Vértice

Periodo: Semanas 5 a 8
Fecha de inicio: 8 de septiembre de 2026
Estado: Finalizado

### Objetivo

- Avanzar desde el diseño inicial hacia la construcción de un primer incremento funcional de Vértice, incorporando el modelo de datos, conexión con la base de datos, desarrollo progresivo del software y modelamiento de los procesos actuales y futuros.

## 3.1 Cronología del Sprint 2

| Semana | Presentación / revisión al inicio | Trabajo realizado durante la semana | Presentación del trabajo |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 5 – 8 de septiembre | Presentación de la Fase 1: descripción, objetivos, metodología, cronograma, arquitectura, casos de uso y demostración del prototipo. La docente evalúa positivamente la estructura de la presentación. | Desarrollo del modelo de datos y avance inicial del software hasta alcanzar aproximadamente un 20% funcional. Implementación de operaciones de lectura y escritura con la base de datos. | Semana 6 |
| Semana 6 – 15 de septiembre | Presentación del modelo de datos y del 20% del software. Entrega de parte del código de BD y proyecto comprimido. | Continuación del desarrollo hasta alcanzar el 40% del software. Elaboración del diagrama de componentes y preparación de una demostración funcional en vivo. | Semana 7 |
| Semana 7 – 22 de septiembre | Presentación del 40% del software, diagrama de componentes y demostración del avance funcional. | Continuación del desarrollo hasta alcanzar aproximadamente el 55% del software. Levantamiento y elaboración de los BPMN AS IS y TO BE. | Semana 8 |
| Semana 8 – 29 de septiembre | Presentación de BPMN AS IS / TO BE y demostración del 55% del software funcionando. | Se inicia el trabajo correspondiente a la siguiente entrega: metodología declarada y justificada, Product Vision, Product Backlog, Sprint Backlog, Definition of Done y retrospectivas. | Semana 9 |

## 3.2 Sprint Backlog – Sprint 2

| ID | Actividad / entregable | Tareas desarrolladas | Periodo de trabajo | Revisión / entrega | Responsable(s) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP2-01 | Presentación Fase 1 | Consolidar descripción, objetivos, metodología, cronograma, arquitectura, casos de uso y prototipo. Preparar y realizar exposición. | Semana 4–5 | Semana 5 | Equipo Vértice | Completado |
| SP2-02 | Modelo de datos | Diseñar las entidades, relaciones y estructura de datos necesaria para las primeras funcionalidades de Vértice. | Semana 5 | Semana 6 | Equipo Vértice | Completado |
| SP2-03 | Implementación de base de datos | Crear las estructuras necesarias y preparar almacenamiento de información del sistema. | Semana 5 | Semana 6 | Equipo Vértice | Completado |
| SP2-04 | Integración software–BD | Implementar operaciones de lectura y escritura entre la aplicación y la base de datos. | Semana 5 | Semana 6 | Equipo Vértice | Completado |
| SP2-05 | Avance funcional 20% | Implementar las primeras funcionalidades operativas del sistema y preparar su demostración. | Semana 5 | Semana 6 | Equipo Vértice | Completado |
| SP2-06 | Avance funcional 40% | Continuar el desarrollo e integración de nuevas funcionalidades del software. | Semana 6 | Semana 7 | Equipo Vértice | Completado |
| SP2-07 | Diagrama de componentes | Elaborar el modelo de componentes y representar la relación entre los principales elementos tecnológicos de Vértice. | Semana 6 | Semana 7 | Equipo Vértice | Completado |
| SP2-08 | Demostración en vivo | Preparar ambiente y demostrar las funcionalidades desarrolladas hasta ese momento. | Semana 6 | Semana 7 | Equipo Vértice | Completado |
| SP2-09 | BPMN AS IS | Levantar y representar de forma general el funcionamiento actual de los procesos del colegio relacionados con la solución. | Semana 7 | Semana 8 | Equipo Vértice | Completado |
| SP2-10 | BPMN TO BE | Diseñar y representar el funcionamiento futuro de los procesos con la incorporación de Vértice. | Semana 7 | Semana 8 | Equipo Vértice | Completado |
| SP2-11 | Avance funcional 55% | Continuar implementando funcionalidades e integrar el nuevo avance del software. | Semana 7 | Semana 8 | Equipo Vértice | Completado |
| SP2-12 | Demostración del 55% | Preparar y presentar el estado funcional alcanzado por la plataforma. | Semana 7 | Semana 8 | Equipo Vértice | Completado |

## 3.3 Resultado del Sprint 2

Durante el Sprint 2, Vértice pasó desde una propuesta principalmente diseñada y prototipada hacia una solución con funcionalidades operativas. Se desarrolló el modelo de datos, se implementó la integración con la base de datos y se avanzó progresivamente desde un 20% hasta aproximadamente un 55% del software funcional. Además, se complementa el diseño de la solución mediante el diagrama de componentes y los modelos BPMN AS IS y TO BE.

## 3.4 Retrospectiva del Sprint 2

| Aspecto | Resultado |
| --- | --- |
| ¿Qué funcionó bien? | El equipo logró cumplir con los distintos porcentajes de avance solicitados y demostrar semanalmente funcionalidades operativas. También se consiguió integrar el software con la base de datos y complementar el desarrollo con distintos modelos y diagramas. |
| ¿Qué dificultades encontramos? | La cantidad de actividades aumentó, ya que fue necesario avanzar simultáneamente en programación, base de datos, diagramas, documentación y presentaciones. Además, algunos elementos propios de la metodología, como Sprint Backlog, Definition of Done y retrospectivas, todavía no habían sido documentados formalmente. |
| ¿Qué aprendimos? | El avance funcional necesita mantenerse coordinado con la documentación y los diagramas, para evitar que cada elemento represente versiones distintas del sistema. También resultó importante realizar pruebas antes de las demostraciones en vivo. |
| ¿Qué mejoraremos en el siguiente Sprint? | Utilizar el Product Backlog y Sprint Backlog como herramientas de seguimiento desde el inicio, definir prioridades y responsables y revisar semanalmente el estado de las funcionalidades. |

# 4. Sprint 3 – Continuidad del desarrollo y documentación

Y recién aquí entra lo que están haciendo actualmente después del 29 de septiembre.

Periodo: Semanas 9 a 12
Estado: En curso

### Objetivo inicial

- Continuar el desarrollo de las funcionalidades pendientes de Vértice y formalizar la documentación asociada a la metodología de trabajo utilizada durante el proyecto.

| ID | Actividad | Periodo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| SP3-01 | Metodología declarada y justificada | Semana 8–9 | En proceso |
| SP3-02 | Product Vision | Semana 8–9 | En proceso |
| SP3-03 | Product Backlog | Semana 8–9 | En proceso |
| SP3-04 | Sprint Backlog | Semana 8–9 | En proceso |
| SP3-05 | Definition of Done | Semana 8–9 | En proceso |
| SP3-06 | Retrospectivas | Semana 8–9 | En proceso |