Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta el momento hemos completado los Sprint 1 y 2 y nos encontramos desarrollando el Sprint 3 del proyecto Vértice. Durante las primeras semanas realizamos el levantamiento y análisis de requerimientos, definimos la arquitectura inicial, elaboramos los casos de uso y desarrollamos el prototipo de la plataforma. Posteriormente, trabajamos en el modelo de base de datos, la lectura y escritura de información, el desarrollo de componentes y las funciones principales de la plataforma. También elaboramos los diagramas BPMN AS IS y TO BE, alcanzando aproximadamente un 55 % de avance al finalizar el Sprint 2. Durante el Sprint 3 hemos avanzado en la documentación de Scrum, el Product Backlog, las historias de usuario, los criterios de aceptación y las retrospectivas. Además, revisamos la arquitectura mediante el modelo 4+1, desarrollamos la justificación de la innovación y continuamos avanzando y corrigiendo las funciones de la plataforma. Estos avances nos han permitido cumplir los objetivos relacionados con el análisis de requerimientos y el diseño de la solución, además de avanzar en el desarrollo e integración de las funciones priorizadas. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | Como evidencias de avance se presentarán el diagrama de arquitectura inicial, el modelo arquitectónico 4+1, los casos de uso, los diagramas BPMN AS IS y TO BE, el modelo de base de datos, el prototipo y capturas de las funciones desarrolladas en la plataforma Vértice. También se incluirán el Product Backlog, las historias de usuario, los criterios de aceptación y las retrospectivas de los sprints realizados. Estas evidencias permiten demostrar el avance alcanzado en el levantamiento de requerimientos, el diseño, la documentación y el desarrollo de la solución. Los diagramas muestran la estructura, los procesos y el funcionamiento de la plataforma; las historias de usuario permiten relacionar las necesidades identificadas con las funciones desarrolladas; y el prototipo y las capturas permiten visualizar el avance funcional del sistema. Para resguardar la calidad del proyecto, hemos revisado la coherencia entre los requerimientos, los diagramas, las historias de usuario y las funciones desarrolladas. Además, hemos realizado revisiones y correcciones durante cada sprint y utilizado GitHub para mantener el control de versiones del proyecto .(Las evidencias se adjuntan al final de esta guía) |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándose especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |
| Gestión de proyectos informáticos | Planificación del proyecto | Carta Gantt, computadores, internet, Github, documentación, herramientas de programación, base de datos | semana 1 y 2 | todo el equipo (Francisca, Masciel y Nicolás) | La buena comunicación y distribución de tareas facilitaron la planificación | Completada | La carta Gantt se ajustó de 18 a 16 semanas para adaptarla a la duración real del semestre. |
| Gestión de proyectos informáticos y levantamiento de requerimientos | Levantamiento de requerimientos | Reuniones con el director, computador, documentos de registro, casos de uso, Product Backlog e historias de usuario | Semanas 1 a 3 | todo el equipo | Durante las primeras semanas se recopilaron y analizaron las necesidades del colegio. El contacto con el director permitió confirmar las funciones principales de Vértice. Posteriormente, los requerimientos se detallaron mediante historias de usuario y criterios de aceptación. | Completada y ajustada | No se eliminó la actividad. Durante el Sprint 3 se complementaron los requerimientos iniciales mediante el Product Backlog, las historias de usuario y sus criterios de aceptación. |
| Construcción de modelos de datos y diseño de la solución | Diseño de la solución | Computadores, internet, Draw.io, Bizagi, documentos del proyecto y herramientas de prototipado | Semanas 2 a 4 | todo el equipo | En el Sprint 1 se desarrollaron la arquitectura inicial, los casos de uso y el prototipo de la plataforma. Posteriormente, el diseño se complementa con otros diagramas solicitados durante el desarrollo del proyecto. | Completada y ajustada | En el Sprint 2, durante la semana 8, se incorporaron los diagramas BPMN AS IS y TO BE. En el Sprint 3 se revisó y desarrolló la arquitectura mediante el modelo 4+1. |
| Desarrollo e integración de software | Desarrollo de la plataforma | Computadores, Visual Studio Code, React, Node.js, PostgreSQL mediante Supabase, GitHub e internet | Semanas 3 a 12 | Todo el equipo, con mayor participación técnica de Francisca y Masciel y apoyo de Nicolás | En el Sprint 1 se desarrolló el prototipo inicial. Durante el Sprint 2 se trabajó en el modelo de base de datos, la lectura y escritura de datos, los componentes de la plataforma y la demostración de las funciones desarrolladas, alcanzando aproximadamente un 55 % de avance. Actualmente se está desarrollando el Sprint 3. Las principales dificultades han sido la programación, algunos errores técnicos y la coordinación de los horarios del equipo. | En curso | Se han priorizado las funciones principales y distribuido las tareas según las necesidades de cada sprint. Durante el Sprint 3 se han realizado correcciones relacionadas con funciones, autenticación, accesos y roles. |
| Realización de pruebas | Pruebas y correcciones | Plataforma desarrollada, historias de usuario, criterios de aceptación, casos de prueba, registro de errores, navegador y GitHub | Semanas 12 a 15 | todo el equipo | La etapa formal de pruebas aún no comienza, porque está planificada desde la semana 12. Sin embargo, durante los sprints se han realizado comprobaciones parciales para detectar y corregir errores en las funciones desarrolladas. | No iniciada formalmente | Se incorporaron revisiones parciales durante el desarrollo. La etapa formal de pruebas y correcciones se mantiene programada entre las semanas 12 y 15. |
| Gestión de proyectos informáticos | Evaluar mejoras y cierre | Resultados de las pruebas y del pilotaje, documentación del proyecto, plataforma y presentación final | Semanas 15 y 16 | todo el equipo | Esta actividad aún no corresponde ejecutarla. Incluirá el análisis de los resultados, la aplicación de mejoras, la preparación de la documentación y la presentación final del proyecto. | No iniciada | Originalmente estaba programada para las semanas 17 y 18. Debido al ajuste de la planificación de 18 a 16 semanas, fue adelantada a las semanas 15 y 16. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Entre los factores que han facilitado el desarrollo de Vértice se encuentran la buena comunicación, el aporte de ideas, el apoyo entre los integrantes y la distribución de las tareas. Esto nos ha permitido completar los dos primeros sprints y avanzar de acuerdo con lo planificado en el Sprint 3. Las principales dificultades han sido coordinar nuestros diferentes horarios debido a las prácticas profesionales, la complejidad de algunas tareas de programación y los errores técnicos relacionados con las funciones, la autenticación, los accesos y los roles. Para enfrentarlas, hemos coordinado las reuniones con anticipación, distribuido las tareas según las necesidades del proyecto y trabajado colaborativamente en la revisión y corrección de los errores. También hemos reforzado nuestros conocimientos mediante los contenidos de la carrera, documentación, videos y recursos disponibles en internet.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Fue necesario ajustar la carta Gantt, ya que inicialmente el proyecto se había planificado para 18 semanas y posteriormente la profesora confirmó que el semestre contempla 16 semanas. Por esta razón, la actividad “Evaluar mejoras y cierre”, programada originalmente para las semanas 17 y 18, fue adelantada a las semanas 15 y 16. Hasta el momento no se han eliminado actividades. Además, el desarrollo se organizó mediante sprints y se priorizaron las funciones principales de la plataforma para mantener un alcance posible de completar dentro del tiempo disponible.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarías para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Actualmente no tenemos actividades retrasadas. Los Sprint 1 y 2 fueron completados y el Sprint 3 se encuentra en curso de acuerdo con la planificación. La etapa formal de pruebas y correcciones todavía no se ha iniciado, ya que está programada entre las semanas 12 y 15. El pilotaje, la evaluación de mejoras y el cierre tampoco han comenzado, porque corresponden a las últimas semanas del proyecto. Para evitar atrasos, continuaremos revisando el avance, coordinando las reuniones con anticipación, distribuyendo las tareas y priorizando las funciones principales de la plataforma.

Evidencia

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.